Jaarkalender werkzaamheden in de tuin 2019. Versie maart

Dinsdag 12 maart 			24 bomen nalopen en indien nodig bij                                           			                     snoeien (bestek 2018)

Zaterdag 6 april			Tuinwerkdag incl. Willem-Peter.
					           Leveren alle materialen voor 2019.

Dinsdag 23 april 		Tim Kok: verticuteren grasvelden + onkruid onderdrukkende middelen inbrengen en extra inzet  onderhoud van de tuin.

Dinsdag 30 april 		Onkruidbestrijding parkeerplaatsen en schoonmaken gele liggers door Tim Kok Idem binnen gebied door Petra.

Dinsdag 7 mei                              Herstel tuindeel i.v.m. rioolwerkzaamheden.

Zaterdag 11 mei.                         Tuinwerkdag Wilma en Edward begeleiding.

Zaterdag 1 juni			Tuinwerkdag incl. Willem-Peter

Dinsdag 25 juni		Hagen snoeien, haagvoet en controle parkeerplaatsen

Woensdag 26 juni 		Hagen snoeien, haagvoet en controle parkeerplaatsen.

Zaterdag 6 juli	Tuinwerkdag Wilma en Edward begeleiding.

Zaterdag 3 augustus.                   Tuinwerkdag Wilma en Edward begeleiding.

Dinsdag 13 augustus 		Onderhoud parkeerplaatsen idem binnen gebied door Petra

Zaterdag 7 september		Tuinwerkdag incl. Willem-Peter. Incl. schouw.

Dinsdag 1 oktober		Hagen snoeien, haagvoet en controle parkeerplaatsen

Woensdag 2 oktober		Hagen snoeien, haagvoet en controle parkeerplaatsen

Zaterdag 5 oktober.                     Tuinwerkdag Wilma en Edward begeleiding.

Dinsdag 29 oktober 	Onderhoud parkeerplaatsen door Tim Kok idem binnen gebied door Petra

Zaterdag 2 november.                 Tuinwerkdag Wilma en Edward begeleiding.

Overige nog in te plannen werkzaamheden door Tim Kok.

- Grondonderzoek.

- Overige mensuren; 1 dag in het najaar en 1 dag nader te bepalen.

- Aaltjes uitzetten: nader te bepalen e.e.a. afhankelijk van weersomstandigheden.